PROYECTO FINAL – IF7100 INGENIERÍA DE SOFTWARE

# 1. Objetivo General

Desarrollar una solución de software real para una empresa u organización aplicando de forma integral todos los conceptos del curso, utilizando metodología Scrum y buenas prácticas de ingeniería de software.

# 2. Modalidad de Trabajo

- Equipos de 4 a 5 estudiantes
- Proyecto aplicado a una empresa real
- Uso obligatorio de Scrum
- Trabajo incremental durante todo el curso

# 3. Alcance del Proyecto

El proyecto debe cubrir el ciclo completo:
- Levantamiento de requerimientos
- Análisis y modelado
- Diseño de arquitectura
- Desarrollo
- Pruebas
- Despliegue (simulado o real)
- Mantenimiento

# 4. Requisitos Mínimos del Sistema

El sistema debe incluir:
- Autenticación (login)
- Al menos 3 módulos funcionales
- Persistencia de datos
- Interfaz usable (web o app)
- Validaciones
- Manejo de errores

# 5. Restricciones del Proyecto

El proyecto debe considerar:
- Tiempo limitado (duración del curso)
- Alcance definido

Triángulo de restricciones:
- Tiempo
- Costo (esfuerzo)
- Alcance

# 6. Metodología Scrum (Obligatorio)

Cada equipo debe implementar:

- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Sprints (mínimo 4)
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective

Evidencia obligatoria del uso de Scrum.

# 7. Entregables por Sprint

- Carta de inicio de proyecto (firmada por la empresa) Semana 3

Sprint 1 – Requerimientos: Semana 7 (punto de control)
- Documento de visión
- Stakeholders
- ERS
- Historias de usuario

Sprint 2 – Análisis y Diseño: Semana 10 (punto de control)
- Casos de uso
- Modelo de dominio
- Diagramas de procesos
- Arquitectura (C4)

Sprint 3 – Desarrollo: Semana 13 (punto de control)
- Código funcional inicial
- Implementación de módulos principales
- Evidencia de repositorio

Sprint 4 – Pruebas y Entrega:
- Pruebas unitarias
- Pruebas de integración
- Demo funcional
- Documentación final

# 8. Entregables Finales Obligatorios

- Carta de aceptación de inicio de proyecto

- Documento de visión
- Stakeholders identificados
- ERS completo
- Historias de usuario + criterios
- Diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia)
- Modelo de dominio
- Modelado de procesos
- Documento de Arquitectura 
- Diseño (patrones aplicados)
- Código funcional
- Pruebas documentadas
- Evidencia Scrum (tablero)
- Pipeline CI/CD (simulado o real)
- Plan de mantenimiento
- Documentación final

# 9. Herramientas Obligatorias

- Git (control de versiones)
- Herramienta Scrum (Trello, Jira, etc.)
- Herramienta de diagramación (Draw.io, Lucidchart, etc.)
- Lenguaje/framework libre

# 10. Evaluación

Documentación (35%)
Desarrollo funcional (20%)
Aplicación de conceptos (20%)
Uso de Scrum (5%)
Presentación final (20%)

* Se hace un rebajo de 5% de la evaluación final si en los puntos de control no se hacen las entregas completas que se han definido (Semana 3, 7, 10 y 13)

# 12. Presentación Final

Duración: mínimo 3 horas por grupo

Debe incluir:
- Problema y contexto
- Solución propuesta
- Demo funcional
- Arquitectura
- Uso de Scrum
- Decisiones técnicas

-Convencer a los stakeholders de que el producto entregado es de calidad empresarial
- Retos enfrentados
- Lecciones aprendidas

# 13. Recomendaciones

- Iniciar temprano
- Dividir responsabilidades
- Documentar desde el inicio
- Iterar constantemente
- Validar con el cliente
- Usar buenas prácticas